Администрация

муниципального образования

Каменский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

село Каменка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 № 25-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие и функционирование

дорожно-транспортной сети муниципального

образования Каменский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области

на 2019-2024 годы» за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования Каменский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Каменский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantf1://27512806.0/) (обнародования)**.**

Глава администрации

Каменский сельсовет Ж.Н. Захарова

Приложение

к постановлению администрации

МО Каменский сельсовет

от 04.04.2022 № 25-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Каменский сельсовет от 14.11.2018 № 34-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Каменский сельсовет.

Целью Программы является повышение уровня жизни населения за счет развития дорожно – транспортной сети (автодорог общего пользования) соответствующей потребностям населения на территории Каменского сельсовета.

Задачи программы:

- ремонт дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния;

- освещение дорог местного значения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2021 год

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за 2021 год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин\* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

**Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)\*) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | |
| 2019год | 2020 год | 2021год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный вес протяженнос  ти отремонтированных ав-томобильных дорог в общей протяженности автомобиль  ных дорог общего пользо  вания местного значения | основное мероприятие№1 | % | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 65 |

Иф за 2021 год равен 25 %.

Соответственно эффективность реализации Программы (Е) в процентах за 2021 год составляет: 25% / 30%\* 100% = 83,33 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год: **Программа реализуется эффективно.**